TCTI Pipeline

Thailand Cyber Threat Intelligence

Pipeline Status Report & Data Gap Analysis

Date: 24 March 2026

Version: 1.0

Prepared for: Development Team Internal Review

# 1. Pipeline Overview

ระบบ TCTI AI Pipeline รับข้อมูล IOC จาก Data Lake แล้วประมวลผลผ่าน AI/ML เพื่อจัดระดับความเสี่ยง จำแนกประเภทภัยคุกคาม และส่งต่อไป Data Warehouse สำหรับ Dashboard

## 1.1 Architecture Flow

Data Lake (ELK) → Normalize → AI Classify → Risk Score → Validate → Cluster → Graph → Data Warehouse (ELK)

## 1.2 Pipeline Stages

| Stage | Module | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Normalize | import_to_datalake.py | Raw JSON จาก source | Normalized IOC docs ใน ELK datalake |
| 2. Context Build | pipeline_documents.py | IOC docs ทุกตัวที่มี ioc_value เดียวกัน | Text context สำหรับ classifier |
| 3. AI Classify | classifier.py (DeBERTa) | Context text | threat_types, threat_actors, MITRE techniques |
| 4. Risk Score | scorer.py (8 factors) | Classification + enrichment data | risk_score 0-100, severity level |
| 5. Validate | validation.py | Score + source analysis | validated_auto / needs_review / rejected |
| 6. Sanitize | sanitizer.py | All text fields | Cleaned text, redaction flags |
| 7. Cluster | campaign_clusterer.py (HDBSCAN) | All warehouse docs | cluster_label per IOC (campaign grouping) |
| 8. Graph | relationship_graph.py | Warehouse docs + enrichment | Nodes & links (actors, IOCs, infra, campaigns) |
| 9. Warehouse | elastic_client.py | Complete enriched document | Final doc ใน ELK datawarehouse |

# 2. Current Run Results

ผลลัพธ์จากการรัน Pipeline กับ source-enrichment-23032026.json

## 2.1 Summary

| Metric | Value | Notes |
| --- | --- | --- |
| Datalake imported | 1,838 docs | Deduplicated จาก 1,971 raw records |
| Warehouse written | 996 docs | Unique IOC groups |
| Validated auto | 451 (45%) | ผ่านเกณฑ์อัตโนมัติ |
| Needs review | 204 (20%) | ต้องตรวจสอบโดย analyst |
| Rejected | 341 (34%) | ไม่ผ่านเกณฑ์ (low confidence/single source) |
| Risk score range | 3 - 31 (avg 10.7) | จาก 100 คะแนน สาเหตุ: ข้อมูล single source |
| Severity distribution | low 983 / medium 13 | ไม่มี high/critical เพราะข้อมูลจำกัด |

## 2.2 HDBSCAN Clustering

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Clustered IOCs | 940 (94.4%) |
| Noise IOCs | 56 (5.6%) |
| Campaigns detected | 54 |
| Largest campaign | 161 IOCs |

## 2.3 Relationship Graph

| Node/Link Type | Count | Description |
| --- | --- | --- |
| indicator (node) | 550 | IP, domain, URL, hash IOCs |
| cve (node) | 445 | CVE vulnerabilities |
| infrastructure (node) | 75 | ASN, nameservers จาก enrichment |
| campaign (node) | 54 | Campaign groups จาก HDBSCAN |
| threattype (node) | 7 | Ransomware, APT, Phishing, etc. |
| actor (node) | 6 | Lazarus, APT28, Turla, etc. |
| same_campaign (link) | 24,600 | IOCs ใน campaign เดียวกัน |
| classified_as (link) | 1,169 | IOC → threat type |
| shares_infra (link) | 82 | IOCs ที่ใช้ infrastructure เดียวกัน |
| exploits (link) | 27 | Actor → CVE |
| uses (link) | 11 | Actor → IOC |

# 3. Data Lake Field Analysis

วิเคราะห์ทุก field ที่ Data Lake ส่งมา ว่ามีข้อมูลครบหรือไม่ และ Pipeline ใช้ทำอะไร

## 3.1 Field Coverage (จากข้อมูลจริงที่ส่งมา)

| Field | Coverage | % | Status | Pipeline ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ioc.value | 1,971/2,006 | 98.3% | OK | Primary key สำหรับ warehouse |
| ioc.type | 1,971/2,006 | 98.3% | OK | จำแนกประเภท IOC |
| source_name | 1,971/2,006 | 98.3% | OK | Source tracking, multi-source scoring |
| collect_time | 1,971/2,006 | 98.3% | OK | IOC age, decay factor |
| event_time | 1,971/2,006 | 98.3% | OK | First/last seen, timeline |
| reference | 1,892/2,006 | 94.3% | OK | Source URL traceability |
| description | 88/2,006 | 4.4% | MISSING | Classifier input (CRITICAL) |
| threat_type | 88/2,006 | 4.4% | MISSING | Classifier hint, scoring |
| confidence | 269/2,006 | 13.4% | MISSING | Source quality scoring |
| severity | 269/2,006 | 13.4% | MISSING | Baseline severity |
| enrichment | 562/2,006 | 28.0% | PARTIAL | Whois, IP info, graph infra |
| tags | 0/2,006 | 0.0% | MISSING | Categorization, filtering |
| geo_info | 0/2,006 | 0.0% | MISSING | Country mapping (fallback จาก enrichment) |

# 4. Data Gap Analysis per Source

แต่ละ source ส่งข้อมูลมาครบแค่ไหน และขาดอะไรบ้าง

## 4.1 TheHackerNews (1,065 records, type: news)

IOC types: CVE 850, domain 146, IP 51, URL 18

| Field | มีข้อมูล | ขาด | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| description | 10 (1%) | 1,055 (99%) | Classifier ไม่มี text วิเคราะห์ threat type |
| threat_type | 10 (1%) | 1,055 (99%) | ไม่รู้ประเภทภัยคุกคามจาก source |
| confidence | 98 (9%) | 967 (91%) | Scorer ให้คะแนน source_quality ต่ำ |
| severity | 98 (9%) | 967 (91%) | ไม่มี baseline severity |
| enrichment | 190 (18%) | 875 (82%) | ขาด whois/ip_info สำหรับ graph |

สิ่งที่ต้องการจาก source นี้: description (เนื้อหาข่าว/บทความ) และ title

## 4.2 Zone-H (561 records, type: feed)

IOC types: URL 314, IP 183, domain 64

| Field | มีข้อมูล | ขาด | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| description | 76 (14%) | 485 (86%) | Classifier ได้แค่ IOC value |
| threat_type | 76 (14%) | 485 (86%) | ไม่รู้ประเภทภัยคุกคาม |
| confidence | 154 (27%) | 407 (73%) | Scorer ให้คะแนนต่ำ |
| severity | 154 (27%) | 407 (73%) | ไม่มี baseline |
| enrichment | 288 (51%) | 273 (49%) | ครึ่งหนึ่งมี whois/ip_info |

Zone-H เป็น defacement feed ข้อมูลจำกัดตามธรรมชาติ ไม่สามารถเพิ่ม description ได้มาก

## 4.3 DarkReading (312 records, type: news)

IOC types: CVE 240, domain 64, URL 8

| Field | มีข้อมูล | ขาด | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| description | 1 (0.3%) | 311 (99.7%) | แทบไม่มี text ให้ classifier เลย |
| threat_type | 1 (0.3%) | 311 (99.7%) | ไม่รู้ประเภทภัยคุกคาม |
| confidence | 12 (4%) | 300 (96%) | Scorer ให้คะแนนต่ำมาก |
| severity | 12 (4%) | 300 (96%) | ไม่มี baseline |
| enrichment | 61 (20%) | 251 (80%) | ส่วนใหญ่ขาด enrichment |

สิ่งที่ต้องการจาก source นี้: description (เนื้อหาข่าว/บทความ) และ title

## 4.4 Other Sources

| Source | Records | Issue |
| --- | --- | --- |
| unknown | 35 | ไม่มี source_name, ไม่มีข้อมูลอะไรเลย (ทุก field ว่าง) |
| suricata ids | 22 | ไม่มี description, threat_type, confidence, severity |
| Sandbox | 6 | ไม่มี description, threat_type (มี enrichment บางส่วน) |
| BleepingComputer | 5 | เกือบครบ ขาดแค่ description 4 ตัว |

# 5. Impact: ข้อมูลครบ vs ข้อมูลปัจจุบัน

เปรียบเทียบว่าถ้า Data Lake ส่งข้อมูลครบ Pipeline จะทำงานได้ดีขึ้นแค่ไหน

| Metric | ปัจจุบัน (ข้อมูลขาด) | คาดการณ์ (ข้อมูลครบ) | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Classifier มี text วิเคราะห์ | 4.4% (88/2,006) | ~95%+ | +90% |
| Threat types detected | 630/996 (63%) | ~95%+ ของ warehouse | +32% |
| Threat actors detected | 38/996 (3.8%) | ~30-50% | +26-46% |
| Risk score avg | 10.7/100 | 30-50/100 | +20-40 |
| High/Critical severity | 0 | ~15-25% | +15-25% |
| Validated auto | 451 (45%) | ~60-70% | +15-25% |
| Infrastructure nodes (graph) | 75 | ~300-500 | +225-425 |
| 94% single-source IOCs | ลด score + rejected | Multi-source corroboration | ต้องเพิ่ม source |

## 5.1 Root Cause ของ Risk Score ต่ำ

Risk score เฉลี่ย 10.7 จาก 100 ไม่ได้เกิดจาก logic ของ scorer ผิด แต่เกิดจาก:

| Factor | ปัญหา | ผลกระทบต่อ Score |
| --- | --- | --- |
| 1. Single source (94%) | IOC ส่วนใหญ่มาจาก source เดียว | source_quality ต่ำ, ไม่ผ่าน multi-source gate |
| 2. No description (95.6%) | Classifier ไม่มี text → keyword_score = 0 | ขาด keyword points ทั้งหมด |
| 3. No confidence (86.6%) | Scorer ใช้ default confidence = 0 | ไม่มี confidence bonus |
| 4. No severity (86.6%) | ไม่มี baseline severity จาก source | ไม่สามารถ cross-validate กับ AI severity |

สรุป: Scorer logic ถูกต้องตาม design doc ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลไม่ครบ

# 6. Recommendations for Data Lake Team

## 6.1 Priority 1: description + title (Impact สูงสุด)

ทุก source ที่เป็นประเภทข่าว (TheHackerNews, DarkReading, BleepingComputer) ต้องส่ง description (เนื้อหาข่าว) มาด้วย เพราะ AI Classifier ใช้ text นี้เป็น input หลักในการจำแนกประเภทภัยคุกคาม

ถ้าเพิ่ม description ได้ → classifier coverage จะเพิ่มจาก 4.4% เป็น ~95%

## 6.2 Priority 2: confidence + severity

ถ้า source มี confidence score หรือ severity level อยู่แล้ว ให้ส่งมาด้วย จะช่วยให้ scorer คำนวณได้แม่นยำขึ้น

## 6.3 Priority 3: enrichment ให้ครบก่อนส่ง

IOC ที่เป็น IP/domain ควร enrich กับ WHOIS, VirusTotal, AbuseIPDB ก่อนส่งเข้า datalake จะช่วยให้ graph สร้าง infrastructure links ได้สมบูรณ์

## 6.4 Priority 4: เพิ่ม source อื่นๆ

ปัจจุบัน 94% ของ IOC มาจาก source เดียว ทำให้ไม่ผ่าน multi-source validation ถ้ามี IOC เดียวกันจากหลาย source จะช่วยเพิ่ม credibility score และ risk score อย่างมาก

## 6.5 Unknown Records (35 records)

มี 35 records ที่ไม่มี source_name, ไม่มี ioc.value, ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ควรตรวจสอบว่ามาจากไหนและแก้ไขที่ต้นทาง

# 7. AI Pipeline Status (ฝั่งเรา)

สรุปสถานะ code ทั้งหมดที่พัฒนาเสร็จแล้ว

| Design Doc | Module | Status | Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 AI-Scoring | classifier.py + context_builder | DONE | 20 tests |
| 01 AI-Scoring | scorer.py (8 factors) | DONE | 11 tests |
| 02 Threat-Level | validation.py + actions.py | DONE | 6 tests |
| 03 Attack-Relationship | campaign_clusterer.py (HDBSCAN) | DONE | 11 tests |
| 03 Attack-Relationship | relationship_graph.py | DONE | 10 tests |
| 04 Trend-Prediction | forecaster.py (Holt-Winters) | DONE | 13 tests |
| Pipeline Integration | rebuild_warehouse.py | DONE | E2E verified |
| Dashboard API | dashboard_router.py | DONE | 8 tests |
| Data Sanitization | sanitizer.py | DONE | 2 tests |
| Sector Classification | sector_classifier.py | DONE | Built-in |

## 7.1 Test Summary

Total tests: 92 passed, 2 pre-existing failures (dashboard fixture data)

Test coverage areas: Context builder, Scorer, Validation, Forecaster, Clusterer, Graph, Pipeline E2E, Dashboard API, Sanitizer

## 7.2 Pipeline รองรับ field ต่อไปนี้

ทุก field ด้านล่างนี้ Pipeline พร้อมรับและประมวลผล ถ้า Data Lake ส่งมาจะถูกใช้งานทันที ถ้าไม่ส่งมามี fallback จัดการได้ แต่คุณภาพจะลดลง

| Field | ถ้ามี → ใช้ทำอะไร | ถ้าไม่มี → Fallback |
| --- | --- | --- |
| description | Classifier วิเคราะห์ threat type, actor, MITRE | ใช้แค่ IOC value + source name (accuracy ต่ำ) |
| threat_type | ใช้เป็น hint ให้ classifier + ส่งต่อ warehouse | Classifier ต้อง detect เอง |
| confidence | Scorer ใช้คำนวณ source_quality + validation | Default 0 (score ต่ำ) |
| severity | Baseline severity สำหรับ cross-validate | AI กำหนดเอง (อาจไม่ตรง source) |
| enrichment.whois | Domain age, registrant, graph infrastructure | ไม่มี domain age score |
| enrichment.ip_info | Geo country, ASN, graph infrastructure | ไม่มี geo data |
| enrichment.categories | Category hints สำหรับ classifier | Classifier ต้อง detect เอง |
| tags | จัดหมวดหมู่ IOC | ไม่มี tags ใน warehouse |
| geo_info | Country mapping | Fallback จาก enrichment.ip_info |

# 8. Conclusion

AI Pipeline (ฝั่งเรา) พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ตาม Design Document ทั้ง 4 ฉบับ ทดสอบ E2E ผ่าน และ deploy ขึ้น server เรียบร้อย พร้อมรับข้อมูลจาก Data Lake ทุก field

ปัญหาหลักที่เหลืออยู่คือคุณภาพข้อมูลจาก Data Lake ที่ส่งมาไม่ครบ โดยเฉพาะ description (4.4%) ซึ่งเป็น field สำคัญที่สุดสำหรับ AI Classifier

ถ้า Data Lake แก้ไขตาม recommendations ใน Section 6 โดยเฉพาะ description + title สำหรับ source ประเภทข่าว คุณภาพของผลลัพธ์จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทันที โดยไม่ต้องแก้ code ฝั่ง Pipeline